# ETAPA 1 (PLANEACIÓN)

Etapa 1 (Planeación)

# Acta de constitución del proyecto

|  | Plantilla No. 5 ET.1 Acta de constitución del proyecto Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E5 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 30 de marzo del 2026 |
| --- | --- |

Enunciado del Trabajo del Proyecto

El proyecto es una plataforma de automatización impulsada por Inteligencia Artificial que transforma datos técnicos en reportes ejecutivos. Este se desea realizar en un año con el fin de detectar una problemática crítica en las empresas de TI en de la CDMX por la excesiva carga de trabajo manual y la falta de estandarización en la documentación de pruebas de software, esto genera retrasos en las entregas y posibles errores humanos. Es fundamental para la dirección por que representa una oportunidad estratégica de ser líderes en el sector tecnológico con un presupuesto de $13,236,817 pesos mexicanos.

Caso del Negocio

El proyecto es rentable debido a que el 73.33% de los clientes potenciales encuestados muestran disposición de compra. En la proyección de ventas nos indica que anualmente tenemos una venta de más de 22 millones de pesos el primer año, lo que representa un margen de utilidad significativo frente al costo de desarrollo. Estratégicamente, posiciona a la organización como líder en el uso de IA aplicada a la documentación de QA en el mercado local.

Acuerdos

  - 1 perfil del proyecto

  - 1 título del proyecto

  - 1 objetivo general

  - 1 sector económico

  - 1 giro empresarial

  - 1 reporte de contribución al PIB

  - 1 perfil del cliente

  - 1 análisis de mercado TI

  - 1 estudio de facitbilidad

  - 1 tabla de proyecciones financieras

  - 1 tabla del análisis comparativo de la competencia

  - 1 tabla del plan operativo

  - 1 tabla del plan general de trabajo

  - 3 diagramas de entrada, proceso y salida

  - 3 listas de los recursos de entrada, proceso y salida

  - 4 tablas de los recursos enlistados de entrada, proceso y salida

  - 1 diagrama CPM

  - 1 acta de constitución firmada

  - 1 matriz de intersados

  - 1 documento de alcance del software

  - 1 diagrama EDT/WBS

  - 1 plan de dirección integral

  - 1 set de plantillas para usuarios

  - 1 software único de pruebas (Testify)

  - 1 módulo de IA para conclusiones

  - 5 reportes de avance metodológico

  - 1 proyecto de inversión técnica

  - 1 prototipo funcional validado

  - 1 plano operativo técnico

  - 1 servidor PostgreSQl configurado

  - 1 interfaz de usuario programada

  - 3 módulos de seguridad configurados

  - 1 diseño estructural completo

  - 1 manual de estándares de proceso

  - 1 reporte de integridad de datos

  - 1 set de módulos desarrollados

  - 1 reporte de validación de IA

  - 5 protocolos de mantenimiento

  - 1 documento de errores (QA)

  - 15 reportes de pruebas unitarias

  - 11 reportes de actualización

  - 2 convenios de asociación

  - 1 presupuesto de innovación

  - 1 reporte de retorno de inversión

  - 1 plan de adquisición de activos

  - 1 tarifario oficial de Testify

  - 4 reportes presupuestales

  - 1 bitácora de administración

  - 11 comprobantes de dispersión

  - 11 balances generales

  - 5 contratos laborales firmados

  - 1 programa de capacitación integral

  - 1 sistema de evaluación

  - 5 perfiles de puesto validados

  - 3 módulos formativos diseñados

  - 1 manual de indicadores (KPIs)

  - 15 reportes de entrevista

  - 5 bitácoras de inducción

  - 11 reportes de evaluación mensual

  - 6 contratos de licencia firmados

  - 1 reporte de posicionamiento

  - 1 plan de post venta detallado

  - 1 cartera de 20 prospectos

  - 1 presentación ejecutiva (Pitch Deck)

  - 1 manual de niveles de servicio

  - 6 expedientes de contrato cerrados

  - 10 bitácoras de demostración

  - 6 reportes de satisfacción

  - 1 tabla de checklist de verificación

  - 1 bitácora de control de cambios

  - 1 reporte de seguimiento de hitos

  - 1 matriz de resultados finales

  - 1 reporte de costos reales vs planeados

  - 1 análisis de valor ganado

  - 1 acta de cierre del proyecto firmada

Objetivos del Producto

  - Automatización de reportes en formatos Word y ODF a partir de archivos CSV.

  - Integración de un asistente de contenido basado en IA para resúmenes narrativos.

  - Interfaz de usuario intuitiva con dashboards de trazabilidad.

  - Compatibilidad con estándares de seguridad AES-256 y PostgreSQL.

  - Disponibilidad de la plataforma del 99.5%

Objetivos del Proyecto

  - Finalizar el desarrollo y pruebas en un periodo de 12 meses.

  - Entregar el sistema funcional a las empresas.

  - Entregar documentación técnica y manuales de usuario.

  - Entregar certificados de cumplimiento de seguridad y accesibilidad.

  - Mantener el costo de desarrollo dentro del presupuesto de 13.2 millones de pesos.

  - Lograr la constitución legal y operativa de la empresa encargada del software.

Ámbito de aplicación

Empresas de TI ubicadas en la CDMX.

Actores clave (MERCADO META)

| Cliente | Empresas de servicios de software y departamentos de QA en la alcaldía Cuautémoc |
| --- | --- |
| Patrocinador | (SIGUIENTE CLASE) |
| Gerente de proyecto | Alexis Daniel Romero Razo |
| Miembros del equipo de proyecto | Lorena Sarahí Zepeda Carmona Eduardo Carbajal Mendoza Angela Cassandra Martínez Medina Estephany Muñoz Hernández |

Hitos del Proyecto

  - Tema

  - Título

  - Objetivo

  - Sector

  - Giro

  - PIB

  - Cliente

  - Mercado

  - Aceptación del mercado

  - Proyección de ventas

  - Benchmarking

  - Plan operativo

  - Plan general de trabajo

  - Plan de comercialización

  - Cronograma de Actividades

  - Red CPM

  - Acta de constitución del proyecto

  - Gestión de interesados

  - Gestión del alcance

  - EDT

  - Gestión de dirección del proyecto

  - Plantillas de requisitos

  - Diseñar y desarrollar un software único

  - Gestionar una innovación de IA

  - Gestionar una innovación técnica de IA

  - Gestionar el proyecto integral

  - Realizar el proyecto de inversión técnica

  - Desarrollar el prototipo funcional

  - Realizar el plan operativo técnico

  - Instalar la infraestructura de red

  - Programar la interfaz de usuario

  - Configurar los módulos de seguridad

  - Diseñar la estructura funcional y técnica del software

  - Gestionar la estandarización de procesos de reportes

  - Supervisar la integridad de la base de datos y flujo

  - Desarrollar los módulos de software

  - Validar los algoritmos de IA para el mapeo de datos

  - Estructurar los protocolos de mantenimiento y actualización

  - Documentar las pruebas de errores y rendimiento

  - Ejecutar las pruebas unitarias de los módulos

  - Realizar las actualizaciones de seguridad en la BD

  - Obtener afiliaciones con socios capitalistas

  - Gestionar el presupuesto de innovación

  - Realizar la proyección de recuperación financiera

  - Determinar el capital para activos y equipo

  - Definir el tarifario de licencias anuales

  - Obtener el presupuesto trimestral de nómina

  - Administrar el fondo de infraestructura física

  - Ejecutar el pago mensual de salarios

  - Realizar el balance de caja mensual

  - Contratar personal especializado

  - Capacitar al personal en metodologías y BD

  - Establecer el sistema de evaluación del desempeño

  - Definir los perfiles de puesto y competencias técnicas

  - Diseñar los talleres formativos de la arquitectura

  - Estructurar los KPIs de productividad del equipo

  - Realizar las entrevistas y pruebas técnicas

  - Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal

  - Aplicar las encuestas de desempeño mensuales

  - Vender el licenciamiento anual a las empresas de TI

  - Posicionar a Testify en el mercado de la CDMX

  - Diseñar el plan de post venta y mantenimiento

  - Realizar la prospección de clientes

  - Desarrollar el pitch deck comercial de Testify

  - Definir los niveles de soporte y acuerdos

  - Cerrar los contratos legales con los clientes

  - Ejecutar las demos técnicas para jefes de área gestionar encuestas de satisfacción y eficiencia

  - Cheecklist de verificación

  - Control de cambios

  - Control de seguimiento

  - Plantilla de resultados

  - Plantilla de costos

  - Plantilla de valor ganado

  - Plantilla de acta de cierre

Exclusiones

  - No incluye la provisión de hardware físico para los clientes

  - No incluye el pago de servicios en la nube por parte de los clientes finales

  - No incluye cambios en el sistema

Presupuesto del Proyecto

## $14,462,5G0,xn

Limitaciones, supuestos, riesgos y dependencias

| Limitaciones | - Tiempo de desarrollo estrictamente vinculado al calendario empresarial de 12 meses - El proyecto debe ejecutarse estrictamente con el presupuesto del proyecto que es de $13,236,817 mxn |
| --- | --- |
| Supuestos | - Se contará con acceso ininterrumpido a las API de IA y servicios de AWS - Las empresas de TI encuestadas brindarán facilidades para el periodo de pruebas. - Se cuenta con la participación de los 5 integrantes de cada área |
| Riesgos y dependencias | - Inestabilidad en la integración de la IA con el formato de archivos CSV durante el desarrollo - Cambios imprevistos en las leyes de protección de datos personales en la CDMX que afecten el almacenamiento en la nube. - No se puede iniciar la comercialización sin el acta constitutiva de la empresa y los registros de marca. |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  |  |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angela Cassandra Martínez Medina |  |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  |  |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |

|  | Minuta No.5 ET.1 Acta de Constitución del Proyecto Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM5 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 25 de marzo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto, definiendo el alcance general, objetivos, stakeholders principales, presupuesto estimado y la autorización formal del proyecto Testify. | La integrante Angela Martínez fue responsable de redactar el Acta de Constitución del Proyecto, integrando la información proporcionada por el equipo. Se acordó que el documento incluiría los objetivos, justificación, alcance, entregables principales, presupuesto estimado y roles del equipo. Asimismo, todos los integrantes revisaron el contenido y aprobaron el documento final. | 3 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# Registro de interesados

|  |  | Plantilla No.6 ET.1 Registro de interesados Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E6 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 30 de marzo del 2026 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interesado | Compromiso |  |  |  |  | Poder/ Influencia | Interés | Estrategia |
|  | Desconoce | Se resiste | Neutral | Apoya | Líder |  |  |  |
| Director tecnológico |  |  |  |  | X,D | A | A | Gestionar de cerca |
| Jefe Tecnológico |  |  |  | X,D |  | B | A | Informar |
| Gerente tecnológico |  |  |  | X,D |  | B | B | Monitorear |
| Directora Operativa |  |  |  | X | D | A | A | Gestionar de cerca |
| Jefe Operativo |  |  |  | X,D |  | B | A | Informar |
| Gerente Operativo |  |  |  | X,D |  | B | B | Monitorear |
| Director de Finanzas |  |  |  | X | D | A | A | Gestionar de cerca |
| Jefe de Finanzas |  |  |  | X,D |  | B | A | Monitorear |
| Gerente de Finanzas |  |  |  | X,D |  | B | B | Informar |
| Directora de Recursos humanos |  |  |  | X | D | A | A | Gestionar de cerca |
| Jefe de Recursos humanos |  |  |  | X,D |  | B | A | Informar |
| Gerente de Recursos humanos |  |  |  | X,D |  | B | B | Monitorear |
| Directora Comercial |  |  |  | X | D | A | A | Gestionar de cerca |
| Jefe Comercial |  |  |  | X,D |  | B | A | Informar |
| Gerente Comercial |  |  |  | X,D |  | B | B | Monitorear |
| Socios capitalistas |  |  | X | D |  | A | B | Mantener satisfecho |
| Clientes Meta | X |  |  | D |  | A | A | Gestionar de cerca |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No.6 ET.1 Gestión de Interesados Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM6 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 10 de abril del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Identificación, análisis y clasificación de los interesados del proyecto, así como la elaboración de la matriz de interesados para determinar su nivel de influencia, interés y estrategias de gestión. | La integrante Estephany Muñoz fue responsable de desarrollar la plantilla de gestión de interesados, identificando a los actores clave del proyecto (clientes, equipo de desarrollo, inversionistas y usuarios finales). Se acordó clasificar a cada interesado según su nivel de poder. El equipo validó la información y aprobó la matriz. | 4 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# Gestión del Alcance del Proyecto

|  | Plantilla No. 7 ET.1 Gestión del Alcance del Proyecto Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E7 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026 |
| --- | --- |

- Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en una plataforma web con inteligencia artificial para la generación automatizada de documentación de pruebas de software en empresas de TI. El mercado meta son las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez en la CDMX, con un presupuesto de $14,462,590 MXN.

| ATRIBUTO DEL PROYECTO | DETALLE DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Testify |
| Acrónimo | TFY |
| Sector / giro | Tecnologías de la información / servicios |
| Mercado Meta | 6 empresas de TI en la alcaldía Cuauhtémoc |
| Duración total | 12 meses |
| Presupuesto | $14,462,590 MXN |
| Stack Tecnológico | AWS, PostgreSQL, APIs de IA, Python y Framewoeks web |
| Metodología | Scrum |

- Entregables principales del Proyecto

| NO. | ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN | ÁREA RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software Testify | Plataforma funcional en la nube | Tecnológico |
| 2 | Módulo de IA | Generación automática de reportes | Tecnológico |
| 3 | MVP | Prototipos funcional validado | Tecnológico |
| 4 | Base de Datos | Sistema PostgreSQL configurado | Tecnológico |

| 5 | Manual Técnico | Documentación del Sistema | Operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Reportes QA | Resultado de pruebas | Operativo |
| 7 | Plan Comercial | Estrategia de mercado | Comercial |
| 8 | Contratos de venta | Licencias vendidas | Comercial |
| 9 | Plan de soporte | Servicio post-venta | Comercial |

- Criterios de Aceptación

| ENTREGABLE | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| Software Testify | Funciona al 100% sin errores críticos | Cliente |
| Módulo de IA | Genera reportes en un 95% y que sean correctos | QA |
| MVP | Validado al 100% por usuarios piloto | Cliente |
| Base de Datos | Almacenamiento al 100% | DevOps |
| Manual Técnico | Completo al 100% y entendible ante los usuarios | Operativo |
| UI | Fácil navegación y uso al 95%. | Usuario Final |

- Inclusiones (Lo que si incluye en el proyecto)

| ÁREA | TRABAJO INCLUIDO |
| --- | --- |
| Tecnológica | - Desarrollo de Sofware - Plan operativo - Plan general de trabajo - Plan de comercialización - Estudio y estratificación de mercado - El código fuente esta registrado como inautor |
| Operativa | - Diseño de Software - Documentación de pruebas y validación - Manual técnico |
| Fianciera | - Gestión de presupuesto - Afiliaciones con patrocinadores - Proyección financiera - Esquema de pagos - Balances generales |
| Recursos Humanos | - Contratación de personal - Capacitación al personal |

|  | - Diseño de talleres formativos - Encuestas |
| --- | --- |
| Comercial | - Ventas del software - Marketing - Posicionamiento en el mercado |

- Exclusiones ( lo que no incluye en el proyecto)

| EXCLUSIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Desarrollo de hardware | No es objetivo del proyecto |
| Soporte limitado | Solo soporte definido por SLA |
| Implementación fuera de CDMX | Alcance geográfico limitado |
| Personalización Total del Sofware | Solo plantillas definidas |
| Solo en empresas de TI | Solo se venderá el software a empresas de TI por el objetivo del proyecto |

- Restricciones del Proyecto

| NO. | RESTRICCIÓN | DESCRIPCIÓN | TIPO | IMPACTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presupuesto | Solo tenemos un límite de presupuesto de $14,462,590 MXN | Económico | Alto |
| 2 | Tiempo | Lo tenemos que realizar en un periodo de 12 meses. | Temporal | Alto |
| 3 | Recursos humanos | Tenemos un equipo limitado que se compro y se contrato | Organizacional | Medio |
| 4 | Tecnología | Se tiene una dependencia solamente con AWS | Técnica | Alto |
| 5 | Mercado | Solo esta enfocado en la CDMX como mercado meta, objetivo y potencial | Comercial | Medio |

- Supuestos del Proyecto

| SUPUESTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Disponibilidad de equipo | Personal contratado a tiempo |
| Infraestructura | AWS disponible sin fallos |
| Clientes | Aceptación del 73% del mercado |
| Tecnología | APIs de IA funcionales |
| Financiamiento | Recursos disponibles y disponibilidad de financiamiento antes de la Etapa 2. |

- Supuestos del Proyecto

| NO. | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud | El cliente solicita un cambio oportuno en el software |
| 2 | Evaluación | Se analiza el impacto que puede tener |
| 3 | Aprobación | El comité decide el cambio adecuado |
| 4 | Implementación | Se ejecuta el cambio a realizar |
| 5 | Validación | Se verifica el resultado por el cliente y funcionamiento correcto del mismo |
| 6 | Documentación | Se actualiza el proyecto |

G. Validación y alcance

| ACTIVIDAD DE VALIDACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Revisión de entregables | Validación con cliente |
| Pruebas funcionales | QA verifica el funcionamiento del software |
| Aprobación formal de los líderes | Firma de actas por parte del líder, el patrocinador y losdirectores para avalar que todo se entregó correctamente |
| Aprobación formal | Cliente acepta los entregables en tiempo y forma |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  |  |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angela Cassandra Martínez Medina |  |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  |  |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |

|  | Minuta No. 7 ET.1 Gestión del Alcance del Proyecto Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM7 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Elaboración de la plantilla de gestión de alcance del proyecto, incluyendo definición de entregables, criterios de aceptación, inclusiones, exclusiones, restricciones, supuestos y control de cambios. | La integrante Cassandra Martínez fue responsable de desarrollar la plantilla de gestión del alcance, tomando como vbase la información del proyecto Testify y el plan general de trabajo. Se acordó estructurar el documento conforme a los lineamientos de gestión de proyectos, asegurando la correcta delimitación del alcance. El equipo validó que la información fuera coherente con los objetivos, entregables y restricciones previamente definidos. | 5 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# EDT

|  | Plantilla No. 8 ET.1 EDT Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E8 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026 |
| --- | --- |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  |  |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angela Cassandra Martínez Medina |  |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  |  |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |

|  | Minuta No. 8 ET.1 EDT Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM8 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Definición y | Eduardo Carbajal Mendoza realizó |  |
| descomposición | de manera individual la sesión |  |
| jerárquica del alcance | técnica para desglosar el |  |
| total del proyecto Testify para la creación de la EDT. | proyecto en componentes manejables. Se acordó aplicar la Regla del 100%, validando que los | 4 días |
|  | entregables técnicos (IA y base de |  |
|  | datos) quedaran correctamente |  |
|  | estructurados sin intervención de |  |
|  | otros miembros del equipo. |  |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# 2G. Plan Dirección de Proyectos

|  | Plantilla No. G ET.1 Plan Dirección de Proyectos Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E9 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 25 de abril del 2026 |
| --- | --- |

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha |
| 1.0 | Alexis Daniel Romero Razo | Equipo de proyecto |  | 25 de abril de 2026 |

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| Tetify | TFY |

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE

| CICLO DE VIDA DEL PROYECTO |  | ENFOQUE MULTIFASE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase del Proyecto (1er Nivel EDT) | Entregable Principal de la Fase | Consideraciones para la Iniciación | Consideraciones para el Cierre |
| 1. Gestión del Proyecto | - Acta de Constitución del Proyecto - Enunciado del Alcance del Proyecto - EDT/WBS - Diccionario EDT - Cronograma - Presupuesto | El inicio depende de la aprobación del acta de constitución del proyecto y la definición de objetivos y alcance | Validación de todos los documentos de planeación del proyecto y autorización para continuar con la ejecución |
| 2. Contratos | - Contratos con proovedores tecnológicos como AWS y herramientas de desarrollo - Contrato de posibles clientes | El inicio depende de la identificación de proveedores y acuerdos comerciales necesarios para el | Firma y validación de contratos necesarios para asegurar recursos y continuidad del proyecto |

|  |  | desarrollo del proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Curso de Gestión de Proyectos | - Informes de las sesiones - Asignación de recursos humanos - Asignación de roles y responsabilidades - Estructura organizacional | El inicio depende de la disponibilidad del equipo de trabajo y la definición de roles dentro del proyecto | Confirmación de que todos los recursos están asignados correctamente y preparados para la ejecución |
| 4. Curso de Gestión de Proyectos usando MS Project | - Cronograma detallado del proyecto elaborado en MS Project | El inicio depende de la definición de la EDT y actividades del proyecto | Validación del cronograma final y su alineación con los objetivos del proyecto |
| 5. Informes | - Informe Final del proyecto y reportes de desempeño | El inicio depende de la recopilación de información durante la ejecución y control del proyecto | Entrega del informe final y aprobación del cliente, permitiendo el cierre formal del proyecto |

PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

| PROCESO | NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS | INPUTS | MODO DE TRABAJO (Mediante) | OUTPUTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto | Una sola vez, al inicio del proyecto | Plantillas de gestión de proyectos | Idea del proyecto, necesidade s del cliente | Reuniones entre el patrocinado r y el equipo | Acta de constituci ón del proyecto |
| Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto | Una sola vez, al inicio del proyecto | Plantillas, análisis de requisitos | Acta de constitució n,requerimi entos | Reuniones del equipo de proyecto | Document o de alcance del proyecto |
| Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | Al inicio del proyecto, actualizable | Plantillas, metodologías ágiles (Scrum) | Acta de constitució n, alcance preliminar | Reuniones del equipo | Plan de dirección del proyecto |
| Planificación del Alcance | Inicio del proyecto | Plantillas, análisis de requisitos | Alcance preliminar, plan del proyecto | Trabajo colaborativ o | Plan de gestión del alcance |
| Crear EDT (WBS) | Inicio del proyecto | Técnica de descomposición , diagramas | Alcance del proyecto | Reuniones del equipo | EDT y diccionari o EDT |
| Desarrollo del Cronograma | Inicio del proyecto | MS Project, diagramas de red | EDT, actividades del proyecto | Planeación del equipo | Cronogra ma del proyecto |
| Preparación del Presupuesto de Costos | Inicio del proyecto | Estimación de costos, hojas de cálculo | Cronogram a, recursos | Análisis financiero | Presupue sto del proyecto |
| Planificación de la Calidad | Inicio del proyecto | Estándares de calidad, métricas | Plan del proyecto | Definición de estándares | Plan de calidad |

| Planificación de los Recursos | Inicio del proyecto | Organigramas, descripciones de puesto | Plan del proyecto | Asignación de roles | Roles y responsab ilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación de las Comunicacion es | Durante todo el proyecto | Herramientas de comunicación, reuniones | Plan del proyecto | Reuniones periódicas | Plan de comunica ciones |
| Planificación de la Gestión de Riesgos | Durante el proyecto | Análisis de riesgos | Plan del proyecto | Identificaci ón y evaluación de riesgos | Plan de gestión de riesgos |
| Planificar Compras y Adquisiciones | Durante el proyecto | Análisis make or buy, cotizaciones | Alcance, recursos | Negociació n con proveedore s | Plan de adquisicio nes |
| Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | Durante todo el proyecto | Metodología Scrum | Plan del proyecto | Sprints y reuniones de seguimient o | Entregabl es del proyecto |
| Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto | Durante todo el proyecto | Valor ganado, indicadores (CPI, SPI) | Datos de desempeño | Monitoreo continuo | Reportes de avance |
| Informar el Rendimiento | Durante la ejecución | Reportes, reuniones | Datos del proyecto | Presentació n de avances | Informes de rendimien to |

ENFOQUE DE TRABAJO

El proyecto Testify se desarrollará bajo un enfoque estructurado con apoyo de metodologías ágiles (Cascada), permitiendo una ejecución organizada, iterativa y con mejora continua. El equipo de proyecto trabajará de manera colaborativa, asegurando el cumplimiento de los objetivos en términos de alcance, tiempo, costo y calidad.

- Inicialmente en equipo se establecen objetivos, entregables, restricciones y supuestos para delimitar el proyecto.

- Se elaboran los documentos clave como plan del proyecto, cronograma, presupuesto y riesgos.

- Se definen responsabilidades del equipo para cada entregable.

- El proyecto se desarrolla mediante sprints, generando entregables parciales.

- Se realizan reuniones periódicas para evaluar avances y tomar acciones correctivas.

- Se identifican riesgos y se controlan los cambios mediante un proceso formal.

- Se revisa que cada entregable cumpla con los criterios establecidos.

- Se entrega el producto final y se realiza el cierre formal.

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE

La gestión de líneas base del proyecto Testify permitirá mantener el control del desempeño en términos de alcance, tiempo y costo. Estas líneas base serán utilizadas como referencia para medir el avance real del proyecto y detectar desviaciones.

El informe de desempeño del proyecto será presentado de forma semanal en reuniones de seguimiento y contendrá la siguiente información:

  - Estado actual del proyecto

    - Situación del alcance: comparación entre avance real y planificado.

    - Eficiencia del cronograma: SV (Variación del Cronograma) y SPI (Índice de Desempeño del Cronograma).

    - Eficiencia del costo: CV (Variación del Costo) y CPI (Índice de Desempeño del Costo).

    - Cumplimiento de objetivos de calidad.

  - Reporte de progreso

    - Avance del periodo: porcentaje planificado vs real.

    - Valor ganado del periodo: valor planificado y real.

    - Costos del periodo: costo planificado vs real.

    - Indicadores del cronograma: SV y SPI del periodo.

    - Indicadores de costo: CV y CPI del periodo.

  - Pronósticos:

    - Pronóstico de costos: EAC, ETC y VAC.

    - Pronóstico de tiempo: fecha planificada vs estimada de finalización.

  - Otros:

    - Problemas y pendientes del proyecto.

    - Acciones correctivas.

    - Curva S del proyecto.

REVISIÓN DE GESTIÓN

| TIPO DE REVISIÓN | CONTENIDO | EXTENSIÓN O ALCANCE | OPORTUNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Reuniones de coordinación del equipo | Revisión de acuerdos previos y avances | Participa todo el equipo, se asignan nuevas tareas | Semanal (lunes) |
| Reunión de seguimiento del proyecto | Informe de desempeño (alcance, tiempo, costo) | Evaluación del avance general del proyecto | Semanal |
| Reuniones extraordinarias | Análisis de problemas o riesgos específicos | Solo equipo involucrado en la situación | Cuando se requiera |
| Reuniones con el cliente | Presentación de avances y validación | Revisión de entregables y retroalimentación | Según solicitud |
| Comunicaciones informales | Intercambio de información rápida | Facilita coordinación diaria | En cualquier momento |

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

| PLAN | ADJUNTO (SÍ/NO) |
| --- | --- |
| 1. Plan de Gestión del Alcance | Sí |
| 2. Plan de Gestión de Requisitos | Sí |
| 3. Plan de Gestión del Cronograma | Sí |
| 4. Plan de Gestión de Costos | Sí |
| 5. Plan de Gestión de la Calidad | No |

| 6. Plan de Gestión de los Recursos | Sí |
| --- | --- |
| 7. Plan de Gestión de las Comunicaciones | No |
| 8. Plan de Gestión de las Adquisiciones | No |
| 9. Plan de Gestión de los Riesgos | No |
| 10. Plan de Involucramiento de los Interesados | Sí |
| 11. Plan de Gestión de Cambios | No |
| 12. Plan de Gestión de la Configuración | No |
| 13. Línea Base del Alcance | Sí |
| 14. Línea Base del Cronograma | No |
| 15. Línea Base de Costo | Sí |
| 16. Línea Base para la Medición del Desempeño | No |
| 17. Descripción del Ciclo de Vida del Proyecto | Sí |
| 18. Enfoque de Desarrollo | Sí |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  |  |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angela Cassandra Martínez Medina |  |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  |  |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |

|  | Minuta No. G ET.1 Plan Dirección de Proyectos Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM9 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Elaboración del Plan | El líder de proyecto Daniel |  |
| para la Dirección del | Romero fue responsable de |  |
| Proyecto, incluyendo | desarrollar el Plan para la |  |
| ciclo de vida, procesos | Dirección del Proyecto. Se acordó |  |
| de gestión, enfoque de | estructurar el documento |  |
| trabajo, gestión de líneas base, revisiones de gestión y planes | conforme a los lineamientos de gestión de proyectos, integrando todos los componentes | 4 días |
| adjuntos. | necesarios todas las etapas correctas. El equipo validó que el |  |
|  | contenido estuviera alineado con |  |
|  | los objetivos, alcance, |  |
|  | cronograma y presupuesto |  |
|  | establecidos. |  |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# Gestión de Requerimientos

|  | Plantilla No. 10 ET.1 Gestión de Requerimientos Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E10 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026 |
| --- | --- |

  - Información general del proyecto

| CAMPO | INFORMACIÓN |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Diseño y desarrollo de un software único de pruebas de documentación para las empresas de TI en la CDMX. |
| Responsable del proyecto: | Alexis Daniel Romero Razo. |
| Fecha de inicio: | 3/Febrero/2026 |
| Versión del documento: | V1.0. |
| Descripción general: | Sistema basado en Inteligencia Artificial diseñado para optimizar los flujos de trabajo de documentación de pruebas en empresas de tecnología. El software automatiza la creación de reportes ejecutivos y técnicos, transformando datos de pruebas (CSV) en documentos narrativos (Word/PDF), aumentando la eficiencia operativa y reduciendo errores manuales. |

  - Tabla de Requerimientos

| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | TIPO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-01 | Registro y Autenticación | Permitir el acceso mediante credenciales seguras. | Funcional | Alta | Daniel | Terminado |
| RQ-02 | Gestión de Perfiles | Roles de administradores, testers y desarrolladores. | Funcional | Media | Estephany | En proceso |
| RQ-03 | Panel de Control | Interfaz centralizada para visualizar resultados. | Funcional | Alta | Estephany | En proceso |
| RQ-04 | Generación con IA | Automatización de reportes desde archivos CSV. | Funcional | Alta | Daniel | En proceso |
| RQ-05 | Clasificación de Errores | Categorización de hallazgos por severidad. | Funcional | Media | Estephany | Pendiente |
| RQ-06 | Exportación de Reportes | Generación de archivos en Word y PDF. | Funcional | Alta | Estephany | Pendiente |
| RQ-07 | Integración de Herramientas | Conexión con GitHub y Jira Enterprise. | Funcional | Media | Daniel | Terminado |
| RQ-08 | Base de Datos Central | Persistencia de datos en servidor PostgreSQL. | Funcional | Alta | Estephany | Terminado |
| RQ-0G | Actualización Real-Time | Sincronización inmediata del panel de control. | Funcional | Media | Estephany | En proceso |
| RQ- 10 | Historial de Versiones | Acceso a reportes y | Funcional | Media | Estephany | Pendiente |

|  |  | versiones anteriores. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-11 | Edición Colaborativa | Consulta y edición simultánea por el equipo. | Funcional | Alta | Estephany | Pendiente |
| RQ-12 | Notificaciones Críticas | Alertas automáticas sobre fallas o terminación. | Funcional | Media | Estephany | En proceso |
| RQ-13 | Disponibilidad (Uptime) | Garantizar el 99.5% de tiempo de actividad. | No Funcional | Alta | Daniel | En proceso |
| RQ-14 | Compatibilidad Web | Soporte para Chrome, Edge, Firefox y Safari. | No Funcional | Media | Estephany | En proceso |
| RQ-15 | Tiempo de Respuesta | Máximo de 3 segundos por acción. | No Funcional | Media | Estephany | En proceso |
| RQ-16 | Seguridad Cloud | Autenticación multifactor y encriptación. | No Funcional | Alta | Daniel | En proceso |
| RQ-17 | Escalabilidad | Ajuste automático de recursos según demanda. | No Funcional | Alta | Daniel | Pendiente |
| RQ-18 | Accesibilidad | Cumplimiento con pautas WCAG 2.1. | No Funcional | Bajo | Estephany | Pendiente |
| RQ-1G | Cifrado de Información | Protocolos HTTPS/TLS y AES-256. | No Funcional | Alta | Daniel | Terminado |
| RQ-20 | Logs de Auditoría | Registro inalterable de acciones críticas. | No Funcional | Media | Estephany | Pendiente |
| RQ-21 | Portabilidad Cloud | Flexibilidad entre AWS, Azure y GCP. | No Funcional | Baja | Daniel | Pendiente |
| RQ-22 | Metodología Scrum | Entregas funcionales cada 15 días. | No Funcional | Media | Daniel | En proceso |

| RQ-23 | Respaldo de Datos | Backups automáticos diarios en la nube. | No Funcional | Alta | Daniel | Terminado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-24 | Gobierno de TI | Alineación con normas ISO/IEC 27001. | No Funcional | Media | Daniel | En proceso |

  - Definición de Campos

| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| ID: | Código único del requerimiento |
| Nombre: | Título breve del requerimiento |
| Descripción: | Explicación clara del requerimiento |
| Tipo: | Funcional / No funcional |
| Prioridad: | Alta / Media / Baja |
| Responsable: | Encargado del requerimiento |
| Estado: | Pendiente / En proceso / Terminado |

  - Control de Cambios

| Fecha | ID Req. | Cambio realizado | Impacto (Tiempo/Costo) | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/04/2026 | RQ-03 | Ajuste en el algoritmo de extracción de texto de la IA. | Tiempo: +2 días de desarrollo. Costo: Sin impacto. | Daniel Romero |
| 18/04/2026 | RQ-04 | Rediseño de la interfaz del Panel de Control para móviles. | Tiempo: +3 días. Costo: $12,450 MXN (pago de horas extra al equipo operativo). | Estephany Muñoz |

| 22/04/2026 | RQ-08 | Cambio de servidor de base de datos local a instancia AWS RDS. | Tiempo: -1 día. Costo: $4,500 MXN mensuales adicionales de consumo cloud. | Daniel Romero |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/04/2026 | RQ-01 | Implementación de validación de correo por token. | Tiempo: +1 día. Costo: Sin impacto. | Estephany Muñoz |

  - Observaciones

    - Priorización de la Ruta Crítica: Se ha dado prioridad absoluta a los requerimientos RQ-03 (IA) y RQ-08 (Base de Datos), ya que cualquier retraso en estos módulos compromete el cronograma de 12 meses planeado para el desarrollo.

    - Ajustes de Infraestructura: La migración a AWS RDS (Control de Cambio V1.2) asegura el cumplimiento del requerimiento no funcional de disponibilidad del GG.5%, aunque represente un incremento operativo mensual de $4,500 MXN.

    - Gestión de Talento Operativo: La carga de trabajo detectada en el rediseño de la interfaz móvil sugiere que el equipo operativo deberá optimizar los sprints de Scrum para no exceder el presupuesto de horas hombre previsto.

    - Seguridad y Cumplimiento: Con la implementación del cifrado AES-256 y la validación por token, el proyecto se alinea preventivamente con las normas ISO/IEC 27001 antes de pasar a la fase de pruebas con clientes piloto.

Firmas de aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No. 10 ET.1 Gestión de Requerimientos Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM10 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Definición y arquitectura para guardar la información en la nube | Daniel y Estephany acordaron migrar la base de datos de un entorno local a una instancia de AWS RDS para asegurar la disponibilidad del 99.5%. | 2 días |
| Revisión de Algoritmos de IA | Daniel presentó el ajuste en el motor de mapeo para evitar errores de lectura en archivos CSV con formatos variables. Estephany estuvo de acuerdo con el mapeo por lo cual se aplicara. | 3 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |